**ПРОЕКТ**

****

# Администрация Красносадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_\_\_» февраля 2020 г. №\_\_\_\_ п.Красный Сад

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красносадовского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. №86/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 21.11.2018г. №92/4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 29.12.2018г. №112 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красносадовского сельского поселения» на 2019 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красносадовского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красносадовского

сельского поселения Н.Л.Якубенко

Приложение

к постановлению № \_\_ от \_\_.02.2020г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красносадовского сельского поселения»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1.1  Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Красносадовского сельского поселения | обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь | 1005,4 | 1005,4 | 1004,6 | 0,8 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1005,4 | 1005,4 | 1004,6 | 0,8 |