****

**Администрация Красносадовского сельского поселения**

**Азовского района Ростовской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30 » декабря 2021 г. № 159 п.Красный Сад

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018 № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018 № 86/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 21.11.2018 № 92/5 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» и решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения от 28.12.2021 №22 «О бюджете Красносадовского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Красносадовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» на 2022 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Красносадовского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Красносадовского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красносадовского

сельского поселения Н.П.Пивненко

Приложение

к Постановлению Администрации

Красносадовского сельского поселения

от 30.12.2021 № 159

План

реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I. Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | обеспечение комфортными условиями проживания населения Красносадовского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | В течение года | 790,3 | 0 | 0 | 790,3 | 0 |
| 1.1.2 | Оплата и обслуживание уличного освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | обеспечение комфортными условиями проживания населения Красносадовского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | В течение года | 519,5 | 0 | 0 | 519,5 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 1309,8 | 0 | 0 | 1309,8 | 0 |