**ПРОЕКТ**

****

**Администрация Красносадовского сельского поселения**

**Азовского района Ростовской области**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_\_» июля 2021 г. №\_\_\_\_ п.Красный Сад

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. №86/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 21.11.2018г. №92/5 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 29.12.2020г. №170 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» на 2021 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2021 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красносадовского

сельского поселения Н.Л.Якубенко

****

**Администрация Красносадовского сельского поселения**

**Азовского района Ростовской области**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 16 » июля 2021 г. №89 п.Красный Сад

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. №86/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 21.11.2018г. №92/5 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 29.12.2018г. №170 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» на 2021 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2021 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красносадовского

сельского поселения Н.Л.Якубенко

Приложение № 1

к постановлению № 89 от 16.07.2021 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» за отчетный период 6 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | обеспечение комфортными условиями проживания населения Красносадовского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | январь | декабрь | 138,0 | 138,0 | 0,0 | 138,0 Работы будут выполнены в 3 квартале |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 оплата и обслуживание уличного освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | В течение года |  | 412,9 | 412,9 | 232,7 | 180,2 оплата за уличное освещение производится ежемесячно |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 приобретение и установка новых светильников наружного освещения, техприсоединение | Администрация Красносадовского сельского поселения | обеспечение комфортными условиями проживания населения Красносадовского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | В течение года |  | 1398,5 | 1398,5 | 1226,4 | 172,1 оставшиеся суммы будут освоены в 3-4 кварталах |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1949,4 | 1949,4 | 1459,1 | 490,3 |