# **герб-1**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.10.2022 № 151/4

 п. Красный Сад

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красносадовского сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2022 года**

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. №86/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 30.12.2021г. №158 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красносадовского сельского поселения» на 2022 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красносадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения Н.П.Пивненко

Приложение

к постановлению № 151/4 от 17.10.2022г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Красносадовского сельского поселения»

за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоениятыс.руб. |
| предусмотреномуниципальной программой, тыс.руб. | предусмотрено сводной бюджетной росписьютыс.руб. | факт на отчетную датутыс.руб.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1.1Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Красносадовского сельского поселения | обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | январь | декабрь | 240,0 | 240,0 | 237,7 | 2,3 Оплата согласно заключенных контрактов |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 240,0 | 240,0 | 237,7 | 2,3  |