# герб-1

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.10.2022 №151/5

 п. Красный Сад

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными**

**жилищно-коммунальными услугами населения**

**Красносадовского сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2022 года**

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. №86/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 21.03.2022г. №51/3 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» на 2022 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» 9 месяцев 2022 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения Н.П.Пивненко

Приложение

к постановлению № 151/5 от 17.10.2020 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие  |
| 1.1.1 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов теплоснабжения | Администрация Красносадовского сельского поселения | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства, подготовка к отопительному сезону | В течение года |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2. | Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | Администрация Красносадовского сельского поселения | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | В течение года |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 |