# **герб-1**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.10.2022 №151/6

п. Красный Сад

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного**

**освещения Красносадовского сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2022 года**

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. №86/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 30.12.2021г. №159 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» на 2022 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения Н.П.Пивненко

Приложение

к постановлению № 151/6 от 17.10.2022 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | обеспечение комфортными условиями проживания населения Красносадовского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | январь | декабрь | 790,3 | 790,3 | 220,0 | 570,3  Расходы планируются в 4 квартале 2022 года |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 оплата и обслуживание уличного освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | обеспечение комфортными условиями проживания населения Красносадовского сельского поселения | В течение года |  | 719,5 | 719,5 | 422,8 | 296,7  Расходы согласно фактического потребления электроэнергии |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 приобретение и установка новых светильников наружного освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | обеспечение комфортными условиями проживания населения Красносадовского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | В течение года |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1509,8 | 1509,8 | 642,8 | 867,0 |