# **герб-1**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.08.2023 №140

п. Красный Сад

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения»**

**за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 17.10.2018 №87/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. №86/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения от 27.12.2022 №60 «О бюджете Красносадовского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 03.02.2023 №70), Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2023 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения [www.krasnosadovskoe.ru](http://www.krasnosadovskoe.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения Н.П.Пивненко

Приложение

к постановлению № 140 от 17.08.2023 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.«Прочее благоустройство» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Красносадовского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 2,0Расходы согласно заключенным договорам |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Красносадовского сельского поселения | совершенствование эстетического состояния территории | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.3. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Красносадовского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 837,0 | 837,0 | 457,9 | 379,1Расходы согласно заключенным договорам |
| 4. | Основное мероприятие 1.1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Красносадовского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0Оплата расходов по факту отлова безнадзорных животных |
| 5. | Основное мероприятие 1.1.5 Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Красносадовского сельского поселения | привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | январь | декабрь | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 расходы планируются в 3 квартале |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 912,0 | 912,0 | 465,9 | 446,1 |