# **герб-1**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.08.2024 №155

п. Красный Сад

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения»**

**за 1 полугодие 2024 года**

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 17.10.2018 №87/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. №86/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения от 26.12.2023 №93 «О бюджете Красносадовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 25.04.2024 №102), Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения [www.krasnosadovskoe.ru](http://www.krasnosadovskoe.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы Администрации

Красносадовского сельского поселения О.И.Иванова

Приложение

к постановлению № 155 от 05.08.2024 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.  «Прочее благоустройство» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1  Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Красносадовского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Расходы по обустройству и содержанию детских площадок | Администрация Красносадовского сельского поселения | совершенствование эстетического состояния территории | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.3. Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Красносадовского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 553,3 | 553,3 | 444,8 | 108,5  Расходы согласно заключенным договорам |
| 4. | Основное мероприятие 1.1.4. Расходы по отлову бродячих животных | Администрация Красносадовского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | январь | декабрь | 53,6 | 53,6 | 0,0 | 53,6  Оплата расходов по факту отлова безнадзорных животных |
| 5. | Основное мероприятие 1.1.5 Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Красносадовского сельского поселения | привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | январь | декабрь | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 расходы планируются в 3 квартале |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 630,5 | 630,5 | 453,4 | 177,1 |