# **герб-1**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.03.2022 № 46

п. Красный Сад

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Красносадовского сельского поселения**

**«Развитие сетей наружного освещения**

**Красносадовского сельского поселения» за 2021 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 17.10.2018 №87/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 29.12.2020 №170 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» на 2021 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения www.krasnosadovskoe.ru .

Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения Н.П.Пивненко

Приложение

к постановлению администрации

Красносадовского сельского поселения

от 17.03.2022 г. № 46

Отчет

о реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» за 2021

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для снижения расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Красносадовского сельского поселения от 21.11.2018 г. №95/2 (далее – муниципальная программа), комплекс мероприятий, в результатекоторых планируется поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и неэкономичными источниками света, ремонт и реконструкция действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации, монтаж новых линий освещения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сетей наружного освещения», предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения» выполнено в полном объеме. В течение года были заключены и исполнены договора со специализированной организацией на ремонт и восстановление сетей наружного освещения.

Основное мероприятие 1.2. «Оплата и обслуживание уличного освещения» выполнено в полном объеме. В течение года были заключены и исполнены договора со специализированной организацией на оплату коммунальных услуг по уличному освещению согласно показаний счетчиков по расходу электроэнергии.

Основное мероприятие 1.3. «Приобретение и установка новых светильников наружного освещения». Будет реализовываться с 2022 года.

Основное мероприятие 1.4. «Монтаж новых линий уличного освещения» выполнено в полном объеме. За 2021 год смонтирована линия наружного освещения по ул.Северная в п. Красный Сад, проведены работы по техприсоединению к электрическим сетям ПАО «РоссетиЮг» по улицам Вишневая, Королева, Строителей, Центральная.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2021 году, по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы. В связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 3876,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 3876,5 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения «О бюджете Красносадовского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 3876,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3876,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 3876,5 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3866,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 3866,3 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено два показателя, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля освещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов» - 50,0 *%*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

степень достижения целевого показателя 2 - 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

степень достижения целевого показателя 4 - 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1:1=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3866,3 тыс. рублей/3876,5 тыс. рублей = 1

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения»

за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение комфортными условиями проживания населения Красносадовского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | снижено количество осветительных приборов с истекшим сроком службы |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 оплата и обслуживание уличного освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Своевременная оплата за уличное освещение, отсутствие задолженности |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 приобретение и установка новых светильников наружного освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Реализация с 2022 года |
|  | Основное мероприятие 1.4  монтаж новых линий уличного освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Смонтированы новые линии уличного освещения |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» за 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия  <4> | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» | всего | 3876,5 | 3876,5 | 3866,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 3876,5 | 3876,5 | 3866,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения» | всего | 3876,5 | 3876,5 | 3866,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 3876,5 | 3876,5 | 3866,3 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | всего [<3>](#Par1127) | 1481,5 | 1481,5 | 1481,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1481,5 | 1481,5 | 1481,1 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 2 оплата и обслуживание уличного освещения | всего [<3>](#Par1127) | 457,0 | 457,0 | 447,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 457,0 | 457,0 | 447,2 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.4 монтаж новых линий уличного освещения | всего [<3>](#Par1127) | 1938,0 | 1938,0 | 1938,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1938,0 | 1938,0 | 1938,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Красносадовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. «Доля освещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов» | проценты | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| ... |  | | | | | |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному