**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ФОРМИРОВАНИЕ**
**СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ**
**в Красносадовском сельском поселении**

**на 2018 - 2022 год**

Муниципальная Программа
«Формирование комфортной среды в Красносадовском сельском поселении
на 2018 - 2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы
«Формирование комфортной среды в Красносадовском сельском поселении
на 2018 - 2022 годы»

Раздел 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной среды в Красносадовском сельском поселении на 2018 - 2022 годы» |
| Основание для разработкипрограммы | Постановление Правительства РФ от10.02.2017 года № 169 «Об утвержденииПравил предоставления и распределениясубсидий из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации наподдержку государственных программсубъектов Российской Федерации имуниципальных программ формированиясовременной городской среды». |
| Сроки реализацииподпрограммы | 2018-2022 год |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории Красносадовского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с законодательством. |
| Перечень основныхпрограммных мероприятий | Формирование современной среды, в т.ч. благоустройство дворовых территорий. |
| Объемы и источникифинансированияподпрограммы | Источником финансирования подпрограммы в 2018-2022 году является местный бюджет Красносадовского сельского поселения в объеме 10 000 рублей 00 коп. |
| Ожидаемые результатыреализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий многоквартирных домов. |

**Раздел 2**
**Содержание проблемы и обоснование ее решения программными**
**методами и прогноз развития.**

В Красносадовском сельском поселении 29 многоквартирный жилой дом. Основная часть домов построена от 40-50 лет назад. Количество населения составляет 4050 человек (данные на 01.01.2017 г.).

В существующем жилищном фонде в Красносадовском сельском поселении, объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ненадлежащее состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.
 Длительное время не проводилось благоустройство дворов жилищного
фонда. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов
и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий
физический износ.
 Много лет не производили работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не
осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на
дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными
деревьями, высота некоторых деревьев превышает 15 метров, на газонах не устроены цветники.
 Большинство дворов нуждается в освещение, а также в детских игровых
площадках. Необходим набор малых форм и обустроенных детских и спортивных
площадок.
 Отсутствие специально обустроенных стоянок для автомобилей, приводит к
их хаотичной парковке.
 Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором
при формировании благоприятной экологической и эстетической, а также
комфортной среды.
 Проблема восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения, установка урн, скамеек на сегодня весьма актуальны и не
решены в полном объеме в связи с отсутствием финансирования.
 Проведение работы по приведению придомовых территорий в надлежащее
состояние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат.
 Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку основаны
на не последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим
комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный
период, который предполагает использование программно-целевых методов,
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и
исполнителям.
 Основным методом решения проблемы должно стать комплексное
благоустройство дворовых территорий, которое включает совокупность
мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально,
экологически и эстетически организованной среды проживания, улучшение
содержания и безопасности дворовых территорий.
 Создание данной программы осуществляет приведения дворовых
территорий к современным нормам комфортности, исполнение мероприятий,
направленных на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных
территорий, а также благоустройство наиболее посещаемых территорий общего
пользования.
 Реализация программы позволит создать благоприятные условия, повысить
комфортность проживания населения в п.Красный Сад, увеличить площадь озеленения
территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов,
улучшить условия для отдыха и занятие спортом.

**Раздел 3**
**Цель и задачи подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является повышение уровня комфорта территорий Красносадовского сельского поселения.
 Для достижения поставленной цели необходимо повысить уровень благоустройства дворовых территорий в соответствии с законодательством.

**Раздел 4**
**Срок реализации подпрограммы**

 Реализация подпрограммы будет осуществляться с 2018 по 2022 гг., отдельные
этапы ее реализации не выделяются.

**Раздел 5**
**Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий**

 Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы
планируется выполнить мероприятия по формированию современной среды проживания, в т.ч. благоустройство дворовых территорий.

**Раздел 6**
**Перечень и описание мероприятий, и целевых индикаторов**
**их выполнения**

 В рамках основного мероприятия «Формирование современной среды, в том числе благоустройство дворовых территорий» планируется выполнение следующих мероприятий: установить 13 скамеек и 4 урны.

**Раздел 7**
**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации**
**подпрограммы в целом и по источникам финансирования**

 Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета
Красносадовского сельского поселения составляет 50 000 руб.
 Сведения о размере и направлениях расходования средств, направленных на
финансовое обеспечение подпрограммы и необходимых для ее реализации,
содержатся в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 8**
**Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

 - **2018 год** по ул.Мичурина, 1 установить: 2 скамейки со спинкой, 2 урны;

 - **2019 год** по ул.Лунева, 22 установить: 3 лавочки;

 - **2020 год** по ул.Лунева, 2 установить: 3 лавочки;

 - **2021 год** по ул.Лунева, 2 установить: 3 лавочки;

 - **2022 год** по ул.Заводская, 1 установить: 2 скамейки со спинкой, 2 урны.

**Раздел 9**
**Описание системы управления реализацией подпрограммы**

 Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и
проведение оценки эффективности реализации подпрограммы осуществляются в
соответствии с законодательством.
 Реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений
целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации
подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации подпрограммы
обеспечивает Администрация Красносадовского сельского поселения.

**Раздел 10**
**Минимальный перечень работ**
**по благоустройству дворовых территорий**

 Определить минимальный перечень видов работ по благоустройству
дворовых территорий в соответствии с Правилами, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169
 - установку скамеек, урн (далее - минимальный перечень работ).
 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Постановлению.

**Раздел 11**
**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по**
**благоустройству дворовых территорий,**
**входящих в минимальный перечень работ**

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ определяется
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

Приложение № 1 к проекту
Постановления

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Наименование работ по благоустройствутерритории | Единицаизмерения | Стоимость,рублей |
| 1 | Скамейка со спинкой-длина 1500 мм | 1 шт. | 4000 |
| 2 | Лавочка- длина 2000 мм | 1 шт. | 3000 |
| 3 | УТБО – 1, 0,02 м³  | 1 шт. | 1000 |

Приложение № 2 к проекту
Постановления

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
дворовой территории многоквартирного дома, сформированный, исходя из
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий





